Phần 1 – Rà soát kế hoạch Sprint Review

| Mã | Phù hợp / Chưa phù hợp | Quy tắc làm căn cứ | Cách sửa ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp | QT1 | Giữ nguyên việc Product Owner nhắc lại Sprint Goal để mọi người thống nhất mục tiêu trước khi xem xét kết quả Sprint. |
| K-02 | Chưa phù hợp | QT1 | Thay báo cáo phần trăm hoàn thành và giải thích vì sao nhóm bận bằng việc cùng kiểm tra kết quả thực tế của Sprint, những gì đạt được so với Sprint Goal và các vấn đề còn tồn tại. |
| K-03 | Chưa phù hợp | QT2 | Chỉ demo PBI-41 vì đã đạt điều kiện Done. PBI-42 và PBI-44 phải được thông báo rõ là chưa Done, kèm bằng chứng kiểm thử và lỗi còn tồn tại. Demo PBI-41 theo User Journey: nhân viên mở hội thoại khách hàng trên website, tra cứu trạng thái đơn hàng và kiểm tra thông tin đơn trả về. Developers trực tiếp trình diễn và trả lời câu hỏi. |
| K-04 | Chưa phù hợp | QT1 | Không tổ chức nghiệm thu toàn bộ và không chỉ hỏi “Mọi người có đồng ý không?”. Mời Stakeholders thảo luận bằng câu hỏi mở, chẳng hạn: “Theo anh/chị, kết quả hiện tại còn thiếu điều gì để nhân viên xử lý yêu cầu của khách hàng an toàn và hiệu quả hơn?”. Ghi nhận từng Feedback theo mã, nội dung, người góp ý và đề xuất xem xét Product Backlog; không cam kết thực hiện ngay. |

Giải thích: K-01 có thể giữ nguyên vì việc nhắc lại Sprint Goal giúp định hướng buổi Review. Nếu giữ nguyên K-02, Sprint Review sẽ trở thành buổi báo cáo tiến độ thay vì cùng kiểm tra sản phẩm. Nếu giữ nguyên K-03, nhóm sẽ giới thiệu cả các PBI chưa đạt Done như Increment hoàn thành, gây hiểu nhầm về chất lượng thực tế. Nếu giữ nguyên K-04, Stakeholders ít có cơ hội trao đổi hai chiều và Feedback dễ bị biến thành yêu cầu nghiệm thu hoặc cam kết tức thời.

Phần 2 – Xác định trạng thái PBI

| PBI | Done / Chưa Done | Câu thông báo trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | PBI-41 đã chạy trên môi trường thử nghiệm, đạt 60/60 kiểm thử chính và không còn lỗi mức nghiêm trọng cao, nên đủ điều kiện được giới thiệu là Increment hoàn thành. |
| PBI-42 | Chưa Done | PBI-42 đã được tích hợp nhưng còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt, vì vậy chưa đáp ứng điều kiện Done và chưa được xem là Increment hoàn thành. |
| PBI-44 | Chưa Done | PBI-44 còn 6/80 ca bị phân loại sai và 1 lỗi mức nghiêm trọng cao, nên chưa đáp ứng điều kiện Done và chưa được giới thiệu là Increment hoàn thành. |

Phần 3 – Xử lý tình huống

Product Owner không nên giấu 6 ca phân loại sai của PBI-44 vì đây là dữ liệu quan trọng phản ánh chất lượng thực tế của sản phẩm. PBI-42 chưa Done do còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt, còn PBI-44 chưa Done do còn 6/80 ca phân loại sai và 1 lỗi mức nghiêm trọng cao. Feedback của Chủ cửa hàng sẽ được ghi nhận, làm rõ và xem xét khi cập nhật, sắp xếp ưu tiên Product Backlog, chứ không tự động trở thành cam kết thực hiện ngay trong Sprint tiếp theo. Nhóm nên mời Trưởng nhóm CSKH tham gia Sprint Review vì người này có góc nhìn về việc chuyển hội thoại cho nhân viên sớm khi AI không chắc chắn, bổ sung cho mong muốn để AI tự trả lời nhiều hơn của Chủ cửa hàng. Qua đó, Scrum Team có thể trao đổi các nhu cầu khác nhau và lựa chọn hướng phát triển phù hợp với Sprint Goal.